### ส่วนที่ 1

  - บทนำ

#### องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  ที่สร้างกระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 ได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โทได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

ลักษณะของแผนดำเนินงาน

1. แผนฉบับนี้เป็นแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25๖๒ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โทได้จัดทำขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  25๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

2.  เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ

3.  จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 25๖๒

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ ในพื้นที่ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางยี่โท

  - วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

1. แผนดำเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา   และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด   ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

2.  แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท   ทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3. แผนดำเนินงานเป็นแผนที่มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น

## ๑.๓ แนวทาง ในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล

ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางดังนี้

1. การเก็บรวมรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โทเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่    โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และอาจตรวจสอบได้จากแผนดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

2. การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการอยู่ 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม

3. การประกาศแผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   นำร่างแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้

1.๔ ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  25๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ๒๗  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ   เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

- แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

จากขั้นตอนการทำแผนดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิการจัดทำแผนดำเนินงาน

##### คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

1.๕  ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย  การวางแผนดำเนินงานจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด  การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน  ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจนจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

2.   ประหยัด   การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ    เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ    มีการประสานกันดี  กิจกรรมดำเนินการมีความต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า  นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

3. ลดความไม่แน่นอน    การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต   การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว    ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่ และการควบคุมทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน                กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และ การสร้างสรรค์   การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผน   ระดมปัญญาและแนวคิด ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ   และความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตของคณะผู้บริหาร

6. พัฒนาแรงจูงใจ   ระบบการวางแผนที่ดี  จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการทำงานของคณะผู้บริหาร และ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรบ้าง  นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

7. พัฒนาการแข่งขัน   การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน   เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน  ปรับปรุงสิ่งต่างๆ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี    การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ         ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

9. ความชัดเจน  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

10. ทำให้การติดตาม   ประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของจำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทาง การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผู้โดยสาร 1.2 แนวทาง แนวทางการพัฒนาระบบประปา 1.3 แนวทาง การพัฒนาระบบสื่อสาร 1.4 แนวทาง การพัฒนาระบบไฟฟ้า 1.5 แนวทาง การพัฒนาระบบจราจร | ๑๓ ๑ - ๑ - | ๑๔.๖๑ ๑.๑๓ - ๑.๑๓ - | ๘,๓๘๔,๔๙๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - | ๒๓.๑๘ ๐.๕๖ - ๐.๕๖ - | กองช่าง - - กองช่าง - |
| รวม | ๑๕ | ๑๖.๘๖ | ๘,๗๘๔,๔๙๐ | ๒๔.๒๙ |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของจำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แนวทาง การพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 2.2 แนวทาง การพัฒนาการศึกษา 2.3 แนวทาง การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 2.4 แนวทาง การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม | ๑ ๑๒ ๑๐ ๑๐ | ๑.๑๓ ๑๓.๔๙ ๑๑.๒๔ ๑๑.๒๔ | ๕0,000 ๓,๔๘๐,๖๐๐ ๙๖๔,๐๐๐ ๑๔,๘๘๖,๘๐๐ | ๐.๑๔ ๙.๖๓ ๒.๖๗ ๔๑.๑๖ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด/กองสวัสดิการฯ |
| รวม | ๓๓ | ๓๗.๐๘ | ๑๘,๘๘๑,๔๐๐ | ๕๒.๒๑ |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน / สังคม 3.1 แนวทาง ส่งเสริม และบรรเทาสาธารณภัย 3.2 แนวทาง การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น | ๔ ๔ | ๔.๕๐ ๔.๕๐ | ๓,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ | ๙.๒๗ ๔.๓๔ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๘ | ๘.๙๙ | ๔,๙๒๐,๐๐๐ | ๑๓.๖๑ |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของจำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม 4.1 แนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการ วางแผน | ๓ | ๓.๓๗ | ๑,๑๓๕,๐๐๐ | ๓.๑๔ | สำนักปลัด |
| รวม | ๓ | ๓.๓๗ | ๑,๑๓๕,๐๐๐ | ๓.๑๔ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5.1 แนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการประชาชน 5.2 แนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 5.3 แนวทาง การสร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5.4 แนวทาง การส่งเสริมการกำจัดขยะมูล ฝอยให้ถูกลักษณะ | ๑๐ ๗ ๖ ๓ | ๑๑.๒๔ ๗.๘๗ ๖.๗๕ ๓.๓๗ | ๖๗๓,๙๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ | ๑.๘๗ ๐.๖๗ ๐.๘๖ ๒.๓๕ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๒๖ | ๒๙.๒๒ | ๒,๐๗๓,๙๐๐ | ๕.๗๔ |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของจำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1 แนวทาง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓ | ๓.๓๗ | ๒๙๕,๐๐๐ | ๐.๘๒ | สำนักปลัด |
| รวม | ๓ | ๓.๓๗ | ๒๙๕,๐๐๐ | ๐.๘๒ |  |
| 7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว 7.1 แนวทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | ๑.๑๓ | ๘๐,000 | ๐.๒๓ | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | ๑.๑๓ | ๘๐,000 | ๐.๒๓ |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๘๙ | ๑๐๐ | ๓๖,๑๖๙,๗๙๐ | 100.00 |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่อหมก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ก่อสร้างถนนคสล. - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๒๘๙,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ ต.ห่อหมก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๒ ตำบลช่างเหล็ก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ก่อสร้างถนน คสล. - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๙๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๑๗๓,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ ต.ช่างเหล็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางยี่โท - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ซ่อมแซมถนนคสล. - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๑๙๗,๙๐๐ | หมู่ที่ ๑ ต.บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยี่โท - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ซ่อมแซมถนนคสล. - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๑๕๕,๑๐๐ | หมู่ที่ ๔ ต.บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าไม้ - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ซ่อมแซมถนน คสล. - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๙๐.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๔๙๖,๑๐๐ | หมู่ที่ ๒ ต.หน้าไม้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑ ตำบลช่างเหล็ก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ซ่อมแซมถนนคสล. - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๙๕.๐๐ ม.หนา๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๔๙๘,๓๐๐ | หมู่ที่ ๑ ต.ช่างเหล็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ ตำบลช่างเหล็ก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ซ่อมแซมถนนคสล. - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ซ่อมแซมถนนคสล.๒ช่วง ๑.กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ ม. ๒.กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๓๘๙,๒๐๐ | หมู่ที่ ๓ ต.ช่างเหล็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่๓ ตำบลห่อหมก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ซ่อมแซมถนนลูกรัง - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๔๙๖,๘๐๐ | หมู่ที่ ๓ ต.ห่อหมก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ | โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ ตำบลห่อหมก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ซ่อมแซมถนนลูกรัง. - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. . พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๔๘๖,๘๐๐ | หมู่ที่ ๓ ต.ห่อหมก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐ | โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลห่อหมก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ซ่อมแซมถนนลูกรัง - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๔๙๙,๕๐๐ | หมู่ที่ ๓ ต.ห่อหมก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ ตำบลห่อหมก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ถมดินพร้อมลงลูกรัง - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ถมดินพร้อมลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๒๔๔,๖๐๐ | หมู่ที่ ๔ ต.ห่อหมก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ ตำบลห่อหมก - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - เสริมอาคารอเนกประสงค์ - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๑.๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๓๒๘,๙๐๐ | หมู่ที่ ๔ ต.ห่อหมก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางยี่โท - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - เสริมอาคารอเนกประสงค์ - ตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) กว้าง ๑๖.๐๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๙.๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ ต.บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ | ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งก่อสร้าง - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ | ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งก่อสร้าง | ๑๗๐,๐๐๐ | อบต. บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ศาลาพักผู้โดยสาร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเขตอบต.บางยี่โท - สำรวจออกแบบ เขียน แบบ ประมาณการ - จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเขตอบต.บางยี่โท | ๒,๒๕๙,๒๙๐ | สิ่งก่อสร้างภายในเขต อบต. บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๒  แนวทางการพัฒนา   ระบบประปา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | อุดหนุนคณะกรรมการประปาตำบลบางยี่โท | อุดหนุนคณะกรรมการประปาตำบลบางยี่โท เพื่อปรับปรุงขยายท่อเมนต์ | ๒๐๐,๐๐๐ | ตำบล บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.๔  แนวทางการพัฒนา   ระบบไฟฟ้า

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า | - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ หลอดไฟฟ้า โคมไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ในเขตพื้นที่ อบต.บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | - ฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจน สนับสนุนโครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาของราษฎร ในเขต อบต.บางยี่โท | ๕0,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2  แนวทางการพัฒนา   ด้านการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ |  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ศพด.ในเขต อบต.บางยี่โท (ค่าอาหารกลางวัน) | ๔๒๖,๓๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ |  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาหารเสริม(นม) ศพด.ในเขต อบต.บางยี่โท | ๑๖๖,๘๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ |  | ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในศพด. | ๓๐,๐๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ |  | - อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันในเขต อบต.บางยี่โท จำนวน ๖ แห่ง | ๑,๗๓๒,๐๐๐ | โรงเรียนในเขต อบต. บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ |  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขต อบต.บางยี่โท | ๘๒๙,๘๐๐ | โรงเรียน ในเขต อบต. บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ |  | - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ในศพด. | ๑๔๗,๙๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2  แนวทางการพัฒนา   ด้านการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ |  | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแลผู้ปกครอง | ๕๐,๐๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ |  | - ค่าหนังสือ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ – ๕ ปี | ๑๒,๐๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ |  | - ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ – ๕ ปี | ๑๒,๐๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ |  | - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ – ๕ ปี | ๑๘,๐๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ |  | - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ – ๕ ปี | ๒๕,๘๐๐ | ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ |  | -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมโครงการสภาเด็กและเยาวชน | ๓๐,๐๐๐ | อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | - ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ |  | - ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต อบต.บางยี่โท | 20,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ |  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ | 30,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ |  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | ๕๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ต่อ) | - ค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฮอร์โมนคุมกำเนิดสุนัขเพศเมีย ไซริ้งดีสโพส ขนาด ๓ ซีซี เข็มดีสโพส เบอร์ ๒๔x๑” แอลกอฮอล์ | ๙๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ |  | -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อจ่ายเป็นค่าทรายอะเบท(เคมี กำจัดยุง)น้ำยาพ่นหมอกควัน | ๘0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ |  | ค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เพื่อใส่เครื่องพ่นหมอกควันยุง | ๒๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย | -ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน และการส่งเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | ๕0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน | ๔๔๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | - ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | ๑๔๔,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4  แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงวัย | - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต อบต.บางยี่โท | 1๕0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเงินสงเคราะห์ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ป่ายเอดส์ | 1๘,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.บางยี่โท จัดร่วมกับผู้นำชุมชน และส่วนราชการในเขต อบต. | 150,000 | อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล บางยี่โท | ๕0,000 | ในเขตพื้นที่ อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4  แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ | - ค่าวัสดุก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ในเขต อบต.บางยี่โท | 2๐0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ |  | - ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรือสิ่งของหรือแรงงานในลักษณะอื่น ๆที่ไม่ได้ตั้งไว้ เช่น ค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ | ๓0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4  แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ โครงการผู้บริหารพบประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการอำเภอยิ้ม | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ โครงการผู้บริหารพบประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการอำเภอยิ้ม | ๒0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน | ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉิน | ๕๐๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการเงินสงเคราะห์ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ๑๑,๕๕๑,๒๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการเงินสงเคราะห์ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเงินสงเคราะห์คนพิการ | ๒,๒๑๗,๖๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม

3.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม และบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาฉุกเฉิน | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต อบต. บางยี่โท | 50,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. |  | - ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขต อบต.บางยี่โท | ๒๐0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ |  | - จัดซื้อวัสดุ เครื่องแบบ เครื่องหมาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขต อบต.บางยี่โท | ๑๐0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง | จัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม

3.2  แนวทางการพัฒนา   การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทาง การเมือง | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ส.อบต. และผู้บริหารและสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. และส.ว. | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. |  | - ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. |  | - ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน และตำบล | ๒0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสภาบันสำคัญของชาติ | ๓0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน และพาณิชยกรรม

4.1  แนวทางการพัฒนา   การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาบุคลากร | - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหาร ส.อบต. พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน | ๘๐0,000 | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดทำ หรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๕00,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอุบัติภัยภายในชุมชน | - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอุบัติภัยภายในชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. ๑  แนวทางการพัฒนา   การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | - ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ๒๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง | ๔๘๒,๔๐๐ | อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างอบต.บางยี่โท | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสมาชิก และพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างอบต.บางยี่โท | ๕๐,๐๐๐ | อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” | ๕,๐๐๐ | อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. ๑  แนวทางการพัฒนา   การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | - จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาจำนวน๑ชุด | ๘,๕๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง | ๓๔,๐๐๐ | อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด กองการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | -ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง | ๔๖,๐๐๐ | อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด กองการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน ๒ เครื่อง | ๕,๐๐๐ | อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด กองการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrx Printer แบบแคร่ยาว | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrx Printer แบบแคร่ยาว จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๓,๐๐๐ | อบต.บางยี่โท | กองการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. ๒  แนวทางการพัฒนา   การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | - ค่ารับหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงาน ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน | ๕0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ |  | - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต | ๒๐,000 | ที่ทำการ อบต. บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ |  | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน ร่วมกับส่วนราชการในเขต อบต. | ๒0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจการของ อบต.บางยี่โท | ๑๐0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.2  แนวทางการพัฒนา   การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ |  | - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดทำวัสดุในการเผยแพร่งานต่างๆของ อบต. บางยี่โท | 20,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ |  | - อุดหนุนเพื่อจ่ายให้กับเทศบาลตำบลราชครามในโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ในเขตอำเภอบางไทร | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบลราชคราม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.3  แนวทางการพัฒนา   การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - ค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช และสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ สปริงเกอร์ ฯลฯ | 100,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ |  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 20,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ |  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางแผนพลังงานชุมชนในเขต อบต.บางยี่โท | ๓0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตอบต.บางยี่โท | - ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตอบต. บางยี่โท | ๓๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.3  แนวทางการพัฒนา   การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ |  | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อาทิ เช่น การปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพื่อจัดซื้อพันธุ์ไม้ ฯลฯ | 100,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ | - ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินเอกชน | 30,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.4  แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกลักษณะ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | - ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต อบต. บางยี่โท | 720,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ | ๕๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าจัดซื้อถังขยะชุมชน | - จัดซื้อถังขยะชุมชน (สีน้ำเงิน) จำนวน ๕๐ ถัง | ๘๐,๐๐๐ | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมประเพณีสำคัญและส่งเสริมจริยธรรม | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและรัฐพิธีของชาติ งานประเพณีท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ งานรัฐพิธี ฯลฯ | 2๕0,000 | ที่ทำการ อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ |  | - ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงหรีดเพื่อร่วมงานรัฐพิธี | 5,000 | ที่ทำการ อบต. บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | - อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ในโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก | ๔0,000 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการกิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.1  แนวทางการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 25๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน ช่วงเทศสำคัญ | ๘0,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บางยี่โท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนดำเนินงานการการ

เสนอร่างดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

หน่วยงานอื่น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

การรวบรวมข้อมูล

โครงการ / กิจกรรม

ประกาศใช้